**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023년 05월 11일 | 부서 | 프로젝트발표대회 | 작성자 | 오지현&이지우 |
| 참석자 | 이지우 윤찬호 오지현 김효진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 각자 해야 할 일 명시적으로 정리\_페이지  2. 소스  3. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의내용 | 공통 | 프론트엔드 | 백엔드 |
| 1. 각자 해야 할 일 명시적으로 정리\_페이지  2. 오늘 안에 5명 전부 소스트리랑 장고 연결하기  3. 리드미 띄우기\_수정은 좀 나중에 | **1. 자바스크립트 공부**  **2. 디자인 생각하기**  - 주색 2가지 정하기  - 주 페이지의 대략적인 느낌 의논  - 경고창 디자인..  **3. 페이지의 뼈대 만들기 분배(html)**  (페이지 종류)  - 초기화면\_로그인페이지  - 회원가입 페이지\_초기화면  - 회원가입 페이지\_계정생성화면  - 회원가입 페이지\_회원가입성공창  - 회원가입 페이지\_회원가입실패창  - 로그인페이지(넘어가서)\_로그인성공창  - 로그인페이지(넘어가서)\_로그인실패창  - 내 시간표 페이지 ( ~5.14)  - 내 시간표 페이지 전체 구현  - 새 시간표 만들기 페이지(새 시간표page에서 넘어가서)  - ajax 적용하는 방법 알기  - 회원가입 아이디비번 js 코드 찾아보기  - 아이디 비밀번호 찾기 기능 추가하기  -   1. 내시간표 디자인 2. Html로 | 5. 백엔드 : 시간표 알고리즘 구현하는데 세부사항?  1) (시간표알고리즘) 모든 경우의 수를 명시적으로 보여주는 것 먼저 만들어야 함(리스트\_2차원배열, 이지우&윤찬호 ~5.14)  2) 부가기능추가(정렬)(시험 기간 이후에 추가)  3) 크롤링\_홍익대학교 시간표 검색 사이트에서 크롤링하기(이지우 ~5.14)  4) 디비로 프론트 보내기(김민성, 날짜 미정) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 내용을 작성하세요. | 내용을 작성하세요. |
| 내용을 작성하세요. | 내용을 작성하세요. |
| 내용을 작성하세요. | 내용을 작성하세요. |
| 내용을 작성하세요. | 내용을 작성하세요. |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | 내용을 작성하세요. |